| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sóc Trăng, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

DỰ THẢO

Thực hiện nội dung số 2 (về hỗ trợ nhà ở) của Dự án 1 thuộc Chương trình

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung số 2 (về hỗ trợ nhà ở) Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cho 623 hộ, bao gồm hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện cho các hộ này cải thiện về nhà ở, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo và thoát nghèo.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra theo Kế hoạch hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; có sự lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Tổ chức tuyên truyền, giải thích trực tiếp đến nhân dân các quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ; thẩm quyền xét duyệt; trình tự thủ tục hồ sơ theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

2. Các nguyên tắc hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng

a) Nguyên tắc hỗ trợ

- Hỗ trợ đến từng hộ gia đình để xây dựng nhà ở theo đúng đối tượng quy định, đảm bảo diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Việc hỗ trợ phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước.

- Hỗ trợ xây dựng nhà ở phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ, Ngân hàng Chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia để xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng quy định; kết hợp lồng ghép các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả của chính sách.

b) Đối tượng thụ hưởng

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, hư hỏng.

- Hộ được hỗ trợ đất ở thì được đồng thời xem xét hỗ trợ nhà ở.

3. Nội dung hỗ trợ và cách thực hiện

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng một căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương; nội dung hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 5 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có; đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 với tiêu chí “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên:

+ “Nền - móng cứng” là nền - móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng-cát, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch/đá, gạch lát, gỗ;

+ “Khung - tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tuỳ điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm gỗ bền chắc;

+ “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tuỳ điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói. Trường hợp lợp bằng tole giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn (khung sắt, gỗ...) liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc.

- Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, căn cứ nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng, UBND cấp xã vận động các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định. Trường hợp người dân không thể tự xây dựng nhà ở, UBND cấp xã tổ chức xây dựng cho các đối tượng này đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo đúng quy định.

4. Số lượng hộ được hỗ trợ nhà ở

Qua rà soát, tổng số hộ cần được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 623 hộ.

5. Thời gian thực hiện

Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 623 hộ trong năm 2022.

6. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện

- Tổng ngân sách nhà nước dự kiến phân bổ là 27.577,182 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương dự kiến phân bổ là 25.070,165 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương dự kiến phân bổ là 2.507,017 triệu đồng.

- Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, các đối tượng được hỗ trợ nhà ở sẽ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định. Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể mà các địa phương vận động các tổ chức, cá nhân, dòng họ hộ gia đình đóng góp để đảm bảo việc xây nhà ở chất lượng, khang trang hơn.

7. Nguyên tắc cấp kinh phí

a) Đối với nguồn vốn ngân sách hỗ trợ: Việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đầu tư công; cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các cơ quan, đơn vị được phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện Chương trình chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng chế độ quy định.

b) Đối với nguồn vốn vay: Hộ gia đình có nhu cầu vay vốn thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ về nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có trách nhiệm:

+ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

+ Thiết kế từ 3 đến 5 mẫu nhà ở gửi UBND cấp huyện hướng dẫn, tổ chức triển khai đến cấp xã để các hộ tham khảo, lựa chọn.

- Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc cấp huyện, xã trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Chịu trách nhiệm giám sát tiến độ thực hiện xây nhà, đi thực tế đến một số hộ dân để đánh giá chất lượng và diện tích nhà ở.

- Có trách nhiệm tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc chậm nhất là ngày 05 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng, chậm nhất là ngày 05 tháng 12 đối với báo cáo năm.

2. Ban Dân tộc

- Tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết vốn thực hiện Chương trình (kể cả vốn sự nghiệp), đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung trong kế hoạch trung hạn, hằng năm của tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan xác định đối tượng được hỗ trợ nhà ở.

3. Sở lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp các phòng, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Tài chính thông báo nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để đối ứng thực hiện Chương trình.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chương trình.

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước phân bổ kịp thời nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ cho từng địa phương, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ.

- Phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Thực hiện cho vay đối với các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

- Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định, đảm bảo đơn giãn, rõ ràng, dễ thực hiện.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ và đăng ký vay vốn về nhà ở trên địa bàn.

- Định kỳ 06 tháng và năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Xây dựng và Ban Dân tộc đúng theo thời gian quy định để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết các thủ tục về đất đai và giấy phép xây dựng (đối với các khu vực phải cấp phép xây dựng) để các hộ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở trong thời gian sớm nhất.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã phối hợp các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng và sửa chữa nhà ở.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ về nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trụ sở của UBND cấp xã.

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng.

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình;

+ Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn;

+ Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng;

+ Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở.

- Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn).

- Tổ chức vận động các hộ gia đình, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân hỗ trợ thêm kinh phí để đảm bảo việc xây dựng nhà ở đạt yêu cầu về chất lượng và diện tích nhà ở.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

| Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy, HĐNĐ tỉnh; - Các sở, ngành tỉnh; - UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện nội dung số 2 (về hỗ trợ nhà ở) của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     /   /2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

| Stt | Đơn vị hành chính | Nguồn vốn ngân sách dự kiến phân bổ (triệu đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách địa phương | Tổng cộng |
| 1 | Huyện Mỹ Xuyên | 1.529,159 | 152,916 | 1.682,075 |
| 2 | Thị xã Vĩnh Châu | 5.955,673 | 595,567 | 6.551,240 |
| 3 | Thị xã Ngã Năm | 643,857 | 64,386 | 708,243 |
| 4 | Huyện Mỹ Tú | 1.931,570 | 193,157 | 2.124,727 |
| 5 | Huyện Cù Lao Dung | 120,723 | 12,072 | 132,795 |
| 6 | Huyện Long Phú | 2.333,980 | 233,398 | 2.567,378 |
| 7 | Huyện Kế Sách | 3.541,211 | 354,121 | 3.895,332 |
| 8 | Huyện Thạnh Trị | 3.138,801 | 313,880 | 3.452,681 |
| 9 | Huyện Trần Đề | 3.340,006 | 334,001 | 3.674,007 |
| 10 | Huyện Châu Thành | 1.851,088 | 185,109 | 2.036,197 |
| 11 | Thành phố Sóc Trăng | 684,097 | 68,410 | 752,507 |
| Tổng |  | 25.070,165 | 2.507,017 | 27.577,182 |